云南安宁化工厂生活区大门建设项目

建设工程勘察咨询服务

竞争性谈判文件

招 标 人：云南省设计院集团建设有限公司

目录

第一章  竞争性谈判公告	2

一、竞争性谈判内容	2

二、投标人资格要求	3

三、竞争性谈判文件的获取	3

四、投标文件的递交	4

五、发布公告的媒介	4

六、联系方式	4

第二章 投标人须知	4

一、投标人须知前附表	4

二、投标须知	6

第四章 安全文明施工	11

第五章 双方职责	13

一、招标人的权利和义务	13

二、乙方的权利和义务	13

第六章 结算和支付	14

一、勘察结算	14

二、工程变更	14

第七章 人员、材料设备进场要求	15

第八章 违约责任	15

第九章 争议的解决	15

第十章 格式合同	15

第十一章 投标文件格式	29

第十二章 比选办法	37

提 示

各投标人：

在您递交投标文件时，按下列要求携带相关证件原件交由有关人员登记，由评审小组审核后退还。

1.投标人营业执照副本复印件（加盖公章）

2.投标人资质证书复印件（加盖公章）

3.法定代表人身份证明书

4.法定代表人授权委托书（委托代理人投标时提供）

5.法定代表人的身份证（法定代表人参与投标时提供）

6.委托代理人的身份证（委托代理人参与投标时提供）

# 第一章  竞争性谈判公告

我公司参与投标的云南安宁化工厂生活区大门建设项目，已与建设单位签订承包合同，拟通过竞争性谈判方式选定建设工程勘察单位，现邀请符合条件并有意向的投标人参加竞争性谈判申请：

## 一、竞争性谈判内容

1、项目名称：云南安宁化工厂生活区大门建设项目

2、工程地址：云南省昆明市安宁市安化公路

3、工程概况：

本次勘察内容包括：

（1）查明有无影响建筑场地稳定性的不良地质条件及其危害程度；

（2）查明并提供建筑物范围内的地层结构及其均匀性，以及各岩土层的物理学性质；

（3）查明地下水的埋藏情况，类型及水位变化幅度及规律，提供地下水对建筑材料的腐蚀性及对施工的影响。

- （4）提供地基土承载力特征值、压缩模量、抗剪强度指标及其它指标，提供各土层物理力学指标及建议值并做出评价。

（5）应划分场地土类型和场地类别，并对饱和砂土及粉土进行液化判别，对场地稳定性进行评价；

（6）对可采用的地基基础方案进行论证分析评价，提供经济合理的设计方案建议；提供与设计要求相应的基础承载力及变形计算参数， 并对设计与施工应注意的问题提出建议；

（7）如拟建工程场地存在对工程安全有影响的岩溶时，应结合可能采用的基础形式进行岩溶勘察；

- （8）用于桩基最终沉降量计算的压缩层深度范围内各岩土层的压缩模量，应为土的自重应力至土自重应力与附加应力之和的压力段的压缩模量，应根据土层所在深度的自重应力和附加应力（按基础荷载计算），分别给出不同压力段的压缩模量。

- (9) 未尽事宜应按照有关规范规程要求执行。

- 工期要求：满足甲方进度要求。

- 5、质量要求：符合现行国家有关工程勘察验收规范和标准的要求，一次验收合格。

6、竞争性谈判范围：云南安宁化工厂生活区大门建设项目岩土工程详细勘察专业分包竞争性谈判工作内容：

（1）查明有无影响建筑场地稳定性的不良地质条件及其危害程度；

（2）查明并提供建筑物范围内的地层结构及其均匀性，以及各岩土层的物理学性质；

（3）查明地下水的埋藏情况，类型及水位变化幅度及规律，提供地下水对建筑材料的腐蚀性及对施工的影响。

（4）提供地基土承载力特征值、压缩模量、抗剪强度指标及其它指标，提供各土层物理力学指标及建议值并做出评价。

（5）应划分场地土类型和场地类别，并对饱和砂土及粉土进行液化判别，对场地稳定性进行评价；

（6）对可采用的地基基础方案进行论证分析评价，提供经济合理的设计方案建议；提供与设计要求相应的基础承载力及变形计算参数， 并对设计与施工应注意的问题提出建议；

（7）如拟建工程场地存在对工程安全有影响的岩溶时，应结合可能采用的基础形式进行岩溶勘察；

（8）用于桩基最终沉降量计算的压缩层深度范围内各岩土层的压缩模量，应为土的自重应力至土自重应力与附加应力之和的压力段的压缩模量，应根据土层所在深度的自重应力和附加应力（按基础荷载计算），分别给出不同压力段的压缩模量。

(9) 未尽事宜应按照有关规范规程要求执行。

## 二、投标人资格要求

1.具有独立法人资格；

2.具备建设行政主管部门颁发的勘察资质证书；

3.信誉良好，当前未因不良行为被行政主管部门暂停或取消投标资格；

4.本项目不接受联合体投标。

## 三、竞争性谈判文件的获取

1、投标人请于2020年4月24日至2020年4月26日，登录云南省设计院集团建设有限公司官网（http://www.ynsygc.cn）后自行下载或至云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室领取。

2、领取竞争性谈判文件时请携带以下资料：

① 法定代表人身份证明书（原件）；

② 法定代表人授权委托书（原件）；

③ 授权委托人的身份证（原件及复印件）。

## 四、投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间：2020年4月28日上午9:30分，递交地点：云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室，同时在云南省设计院集团建设有限公司官网（http://www.ynsygc.cn）招采窗口上传电子版一份。

2、竞争性谈判地点：云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室会议室。

3、逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 五、发布公告的媒介

本次招标公告在云南省设计院集团建设有限公司官网（http://www.ynsygc.cn）发布。（注：我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任）。

## 六、联系方式

招标人：云南省设计院集团建设有限公司

联系人：张永登          联系方式：13658859683

蔡基昌          联系方式：15823475309

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

投标人须知前附表为投标人须知的摘要，二者如有矛盾，以前附表为准。

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招 标 人 | 云南省设计院集团建设有限公司 |
| 1.1 | 项目名称 | 云南安宁化工厂生活区大门建设项目 |
| 1.1 | 谈判范围 | 建设工程地质勘察 |
| 2.2 | 工期要求 | 合同工期5天，以甲方通知进场时间为准。 |
| 3.1 | 资金来源 | 资金来源已落实 |
| 4.1 | 投标人资格要求 | 1.具有独立法人资格； 2.具备建设行政主管部门颁发的勘察资质证书； 3.信誉良好，当前未因不良行为被行政主管部门暂停或取消投标资格； 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 4.2 | 投标人资格 证明材料 | 1.投标人营业执照副本复印件（加盖公章） 2.投标人资质证书复印件（加盖公章） 3.无因不良行为被行政主管部门暂停或取消投标资格 |
| 6.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘 |
| 7.1 | 投标人要求澄清投标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日起2天前 |
| 7.3 | 投标人确认收到投标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后12小时内 |
| 8 | 投标人确认收到投标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后12小时内 |
| 11 | 报价要求 | 投标人应根据项目情况，自行填报。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 投标文件递交截止时间后30日历天。 |
| 15.2 | 签字和（或盖章）要求 | 投标文件须按第五章投标文件格式的要求签字和（或）盖章。 |
| 15.3 | 投标文件 份数 | 正本一份，副本二份。 |
| 17.1 | 投标文件递交地点和递交截止时间 | 递交地点：云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室。 截止时间：2020年4月28日09 时30分（北京时间）。 |
| 20.1 | 竞争性谈判 | 竞争性谈判时间： 年 月 日 时 分（北京时间） 竞争性谈判地点：云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室 |
| 21 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 24 | 合同签订 | 成交人在收到成交通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |

## 二、投标须知

  - 总  则

- 项目说明

  - 本项目说明详见投标人须知前附表（以下简称“前附表”）。

  - 本项目按照有关法律、行政法规和部门规章等有关规定，通过竞争性谈判方式选定勘察咨询服务单位。

- 竞争性谈判内容和范围、工期要求

  - 本次竞争性谈判的内容和范围见前附表；

  - 本项目工期要求见前附表。

- 资金来源

  - 本项目资金来源详见前附表。

- 投标人资格要求

  - 为履行本项目合同的目的，投标人必须是法人或其他组织，须满足前附表所规定的资格要求；

  - 为具有被授予合同的资格，投标人所递交的投标文件中应包括前附表所列的投标人资格证明材料。

- 投标费用

投标人应自行承担投标文件编制、递交等参加本次竞争性谈判活动所涉及的一切费用。

制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

  - 竞争性谈判文件的答疑、澄清和修改

- 竞争性谈判文件的澄清

6.1投标人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括邮件、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对竞争性谈判文件予以澄清。

6.2 投标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

6.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

- 竞争性谈判文件的修改

  - 竞争性谈判文件发出后，在投标文件递交截止日期前3日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行补充、修改。

  - 竞争性谈判文件的补充、修改将以书面形式通知所有获得竞争性谈判文件的投标人，竞争性谈判文件的补充、修改作为竞争性谈判文件的组成部分，并具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标人确认收悉。

  - 当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 为使投标人在编制投标文件时有对竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等内容进行研究的合理时间，招标人可按规定决定是否延长投标文件递交截止时间。

  - 投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

  - 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

  - 详见竞争性谈判文件第十章。

- 投标报价

  - 详见竞争性谈判文件第三章。

- 投标报价和支付所使用的货币

  - 本项目投标报价和支付所使用的货币为人民币。

- 投标有效期

  - 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合竞争性谈判文件要求的投标文件均保持有效。

- 12.2如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满内，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。

- 13.投标文件的编制

- 13.1投标文件应当对竞争性谈判文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

- 13.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 13.3投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

13.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

  - 投标文件的递交

- 投标文件的装订、包封、密封和标志

16.1投标文件的“正本”和“副本”应统一密封包装，包封上写明项目名称、投标人名称和在投标截止时间前不得开封。

- 投标文件递交的地点

  - 投标人应按前附表所规定的地点，于投标文件递交截止时间前递交投标文件给招标人。

- 投标文件递交的截止时间

  - 递交投标文件的截止时间见前附表。

  - 招标人可以按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。

  - 招标人不接收在规定的投标文件递交截止时间以后送达的投标文件。

- 投标文件的撤回

  - 在投标有效期内，除非不可抗力因素，投标人不得撤回其投标文件；在此段时间内，若投标人宣布放弃成交权利或放弃成交均视为撤回投标处理。

- 竞争性谈判

  - 竞争性谈判时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间和地点组织竞争性谈判，并要求所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加，投标人的法定代表人或其委托代理人未参加竞争性谈判的，其投标将被拒绝。

  - 评审

- 评审方式及评审办法

评审采用综合评分法，详见第十章。

- 评审过程保密

  - 投标人任何试图影响或干扰招标人和评审小组的评审活动或授予合同的行动，都可能导致其投标被拒绝。

  - 成交人确定后，招标人不对未成交人就评审过程以及未能成交的原因做出任何解释。未成交人不得向评审小组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

- 评审报告

  - 评审小组完成评审后，向招标人提交书面评审报告，评审报告应由评审小组全体成员签字。对评审结论持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

- 确定成交人

  - 除投标人须知前附表规定评审小组直接确定成交人外，招标人依据评审小组推荐的成交候选人确定成交人，评审小组推荐成交候选人的人数为1-3人。

  - 招标人应当接受评审小组推荐的成交候选人，不得在评审小组推荐的成交候选人之外确定成交人。

  - 招标人根据评审小组提出的书面报告和推荐的有排序的成交候选人情况，确定排名第一的成交候选人为成交人。

  - 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，招标人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。依次确定其他成交候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新组织竞争性谈判。

  - 授予合同

- 成交通知

23.1招标人自确定成交人之日起，将发布成交公示，公示期为3个工作日。

23.2成交公示期满后，无投标人或其他利害关系人投诉，招标人将以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的投标人。

- 合同的签订

  - 招标人和成交人应当自成交通知书发出之日起3天内，根据竞争性谈判文件和成交人的投标文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，招标人取消其成交资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

- 25.取消成交资格条件

25.1投标人如发生以下情况之一的将被取消成交资格：

25.2成交人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件；

25.3成交人不履行投标文件所作的承诺；

25.4若发生成交人被取消成交资格的，则由招标人依照评审小组推荐的成交候选人排序依次递补确定成交人。

25.5若成交人不接受委托的或不按照分包合同约定提供服务的，招标人将有权向有关行政主管部门报告，建议按有关规定予以处理。

第三章 投标报价

投标人结合现场实际情况和自身实力自行报价，投标人报价为综合考虑了现场工作条件，填报价格为固定总价合同，除合同另有约定外，结算时均不予调整，投标人填报固定总价包括完成该工作项目所需的人工费、材料费（不包含甲供材料费用）、机械费（不包含甲供机械、机具费用）、场地租用费、堆场费、相关措施费、临时工程费、设备人员进出场费、保险费、高低温补贴费、相关协调费、试验检验费、水电费、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所需一切费用，包含了物价、人工上涨的风险，投标人自行承担施工风险，独立核算，自负盈亏。

注：以上报价包含增值税专用发票，报价人必须明确增值税税率6%。

注：以上报价包含增值税发票，报价人必须明确增值税税率。

# 第四章 安全文明施工

1、根据《中华人民共和国建筑法》相关规定：因乙方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任由乙方承担。

2、乙方应按规定为其作业人员购买工伤保险，以及设备等其他保险，保险费用由乙方承担。

3、专项安全文明施工费，专款专用，乙方按实际投入安全费用，凭相关发票及凭证在工程进度款中进行支付。

4、乙方持有相关部门颁发的营业执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托书；有勘察简历和近3年的安全施工记录。

5、相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。应有的安全管理制度齐全。保括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

6、乙方作业队伍超过30人的配有专职安全员：30人以下者设有兼专职安全员。

7、在有危险性的电力生产区域内作业，开工前乙方必须制订专项方案，并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施)，经甲方审查合格后方可实施。并要求乙方进行全面的安全技术及文明作业交底，应有完整的交底资料和交底记录，并经双方交底人员签字。

8、工程开工前，乙方必须组织全体作业人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场作业。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给招标人安监部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

9、乙方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。凡已注册的工程作业人员不得随意更换，不得冒名顶替。

10、乙方进行特殊作业、危险作业的项目时，必须事先编制安全措施，填写安全作业书。

11、乙方必须按国家有关规定，为作业人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证作业工具、器械使用安全。

12、开工前应对钻机、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方作业人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止作业，并经落实整改后方准继续作业。在作业期间所使用的各种设备及工用具等均应符合作业要求。对施工现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。

13、应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行作业。

14、乙方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及作业中的安全责任负责；如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。

15、经发、承发包单位协商一致，本工程乙方所交付的履约保金同时作为作业安全保证金。对违反相关安全法律法规的行为进行相应的处罚，并追究其它责任。

# 第五章 双方职责

## 一、招标人的权利和义务

1、发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

2、在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人可以配合勘察人负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠，致使勘察人在勘察工程中发生人身伤害或造成经济损失时，由勘察人自行承担民事责任。

3、若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

4、负责作业全过程的监督、检查，如发现乙方违反规范和甲方的要求，甲方有权令其改正或停工。如仍不改正，甲方有权将其清退并终止合同，所造成的经济损失由乙方负责。

5、按本合同条款的规定，向乙方支付劳务费用。

## 二、乙方的权利和义务

1、勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

2、在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

3、在现场工作的勘察人的人员，如因勘察工作或者未遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，因此造成的人身伤害事故由勘察人自行承担。

4、勘察人承担与本合同履行相关的全部资料的保密义务。本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

5、如项目作业中发现现场地质情况与报告出入很大时，勘察人有义务调整报告内容，如实反映场地地质情况。

6、由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

7、勘察人要积极配合，并确保发包方地勘审图通过，如因勘察人原因造成发包方地勘审图不通过的由勘察人承受全部损失。

# 第六章 结算和支付

## 一、勘察结算

1、本工程勘察按固定总价合同计取收费。

2、本工程勘察项目为固定总价合同。

3、付款方式：本合同无预付款。勘察人提交给发包人审核认可的勘察成果资料时，发包人一次性付清勘察费，

4、发包人支付勘察人工程款前，勘察人须向发包人提供等额合法的增值税普通发票。

## 二、工程变更

施工中如发生对原工作内容的变更，甲方项目经理应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列相应的变更：

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2)增减合同中约定的工程量；

(3)改变有关的作业时间和顺序；

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

作业中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

# 第七章 人员、材料设备进场要求

一、本工程中辅助材料、小型机具均由乙方自行解决、组织进场，相应费用均由乙方承担，主要材料和重要设备由甲方供应。

二、乙方在接到甲方进场通知后，应在3日内组织相关的人员、材料和设备进场作业。

# 第八章 违约责任

一、如因甲方原因造成合同无法履行时，甲方应按乙方已完成合格工程量和合同确定的计价计量办法，对乙方进行结算，但不承担其它任何费用。

# 第九章 争议的解决

一、双方本着实事求是的原则解决。以上内容的一切争议，协商不成时，可通过仲裁或诉讼程序解决。

# 第十章 格式合同

附：建设工程勘察合同

（标准文本）

建设工程勘察合同

「岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探」

工  程 名 称： 云南安宁化工厂生活区大门建设场地岩土工程详细勘察

工  程 地 点： 云南省昆明市安宁市安化公路

合  同 编 号：                            （由勘察人编填）

勘察证书等级： 综合资质乙级

发   包   人：

勘   察   人：

签  订 日 期：

发包人：

勘察人：

发包人委托勘察人承担 云南安宁化工厂生活区大门建设场地岩土工程详细勘察 任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概括

1.1工程名称： 云南安宁化工厂生活区大门建设场地岩土工程详细勘察 。

1.2工程建设地点： 云南省昆明市安宁市安化公路 。

1.3工程规模、特征：

本次勘察内容包括：

（1）查明有无影响建筑场地稳定性的不良地质条件及其危害程度；

（2）查明并提供建筑物范围内的地层结构及其均匀性，以及各岩土层的物理学性质；

（3）查明地下水的埋藏情况，类型及水位变化幅度及规律，提供地下水对建筑材料的腐蚀性及对施工的影响。

（4）提供地基土承载力特征值、压缩模量、抗剪强度指标及其它指标，提供各土层物理力学指标及建议值并做出评价。

（5）应划分场地土类型和场地类别，并对饱和砂土及粉土进行液化判别，对场地稳定性进行评价；

（6）对可采用的地基基础方案进行论证分析评价，提供经济合理的设计方案建议；提供与设计要求相应的基础承载力及变形计算参数， 并对设计与施工应注意的问题提出建议；

（7）如拟建工程场地存在对工程安全有影响的岩溶时，应结合可能采用的基础形式进行岩溶勘察；

（8）用于桩基最终沉降量计算的压缩层深度范围内各岩土层的压缩模量，应为土的自重应力至土自重应力与附加应力之和的压力段的压缩模量，应根据土层所在深度的自重应力和附加应力（按基础荷载计算），分别给出不同压力段的压缩模量。

(9) 未尽事宜应按照有关规范规程要求执行。

1.4工程勘察任务委托文号：                           。

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按国家相关技术标准、规范及《岩土工程勘察规范》GB50021-2001执行。

1.6承接方式： 直接委托 。

1.7预计勘察工作量： 本场地布设钻孔6个，进尺约135m 。

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料 陆 份，发包人要求增加的份数不再另行收费。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间：现场钻探3天，土工试验和内业整理资料25天，合计28天。

4.1.1本工程的勘察工作暂定于       年      月   日开工，    年      月     日提交勘察成果资料，在施工期间勘察人及时提交勘察中间资料，以满足设计等的工作需要，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按预算后包干总价方式计取收费。

4.2.2本工程勘察包干总价为¥        元（大写：      ）。

4.2.3付款方式：本合同无预付款。勘察人提交给发包人审核认可的勘察成果资料时，发包人一次性付清勘察费，即¥       元（大写：人民币      ）。

4.2.4发包人支付勘察人工程款前，勘察人须向发包人提供等额合法的增值税普通发票。

第五条：发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人可以配合勘察人负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠，致使勘察人在勘察工程中发生人身伤害或造成经济损失时，由勘察人自行承担民事责任。

5.1.3若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.3在现场作业的勘察员，如因勘察工作或者未遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，因此造成的人身伤害事故由勘察人自行承担。

5.2.4勘察人承担与本合同履行相关的全部资料的保密义务。本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

5.2.5如项目建筑施工中发现现场地质情况与报告出入很大时，勘察人有义务调整报告内容，如实反映场地地质情况。

5.2.6由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

5.2.7 勘察人要积极配合，并确保发包方地勘审图通过，如因勘察人原因造成发包方地勘审图不通过的，按照本合同6.1条规定办理。

第六条：违约责任

6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担，并承担由此给发包人造成的损失。

6.2发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.3由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.4由于发包人不能提供勘察场地区域内施工条件的（如拆迁、征地、青苗补偿等），相应的工期顺延。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项：无。

第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向项目所在地人民法院起诉。

第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

第十一条：其他

11.1本合同一式 6 份，发包人 3 份、勘察人 3 份。

（以下无正文）

（此页无正文，为本合同签字页）

发包人名称：（签字或盖章）          勘察人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）                法定代表人：(签字)

委托代理人：（签字）                委托代理人：（签字）

工程负责人：                        工程负责人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

开户名称：                          开户名称：

银行帐号：                          银行帐号：

安全生产责任书

为全面深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，牢固树立安全发展理念，进一步健全完善安全生产责任体系，全面提升安全生产保障能力，为建设公司改革发展助力。

公司依据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、省《安全生产“十三五”规划》、云南省安全生产委员会和云南省人民政府国有资产监督管理委员会的相关规定，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，制定公司与各项目2020年安全生产责任书。

- 责任目标

全年不发生因工作失职对公司安全生产工作和公司经济、名誉造成不良影响的事件。

- 责任主体

- 落实“党政同责”要求。公司的主要负责人是本企业的安全生产第一责任人，对企业的安全生产全面负责。

- 公司各部门负责人和分包企业负责人对本项目安全生产负全面责任。

三、责任内容

1. 严格履行安全生产及环境保护法定义务。

2.逐步健全事故隐患排查治理制度，实现事故隐患自查、自报、自改的闭环管理。

3.制定全员岗位安全及环境保护责任指导意见，推动企业建立岗位安全生产及环保责任清单。

4.加强组织管理、岗位管理和现场管理。

5.具体组织落实安全生产各项防范措施，定期召开专题会议，研究安全生产工作，并形成详细记录。做好每一季度安全生产工作总结，制定下一季度安全生产工作计划。

6．建立健全安全生产宣传教育培训制度，采取多种形式对安全生产及环保进行宣传。

7. 根据《中华人民共和国建筑法》相关规定：因乙方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任由乙方承担。

8. 乙方应按规定为其施工作业人员购买工伤保险，以及设备等其他保险，保险费用由乙方承担。

9. 相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。应有的安全管理制度齐全。保括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

10. 乙方持有相关部门颁发的营业执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托书；有施工简历和近3年的安全施工记录。

11. 分包单位必须坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全管理制度，乙方施工队伍超过30人的配设专职安全检查人员：30人以下配设兼专职安全检查人员，进行有组织、有领导地安全生产活动。

12. 在有危险性的电力生产区域内作业，开工前乙方必须制订施工方案，并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施)，经监理、业主审查合格后方可实施。并要求乙方进行全面的安全技术及文明施工交底，应有完整的交底资料和交底记录，并经双方交底人员签字。

13. 不定期检查对施工现场，对生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书；对严整违章的行为立即勒令停止其工作。乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。

14. 工程开工前，乙方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给总包方安监部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

15. 乙方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。凡已注册的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。

16. 乙方进行特殊作业、危险作业的项目施工时，必须事先编制安全施工措施，填写安全施工作业书。

17. 乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

18. 开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。

19. 应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

20. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述行为。

21. 乙方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责；如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。

22. 乙方负责工地范围内所有的安全防护，费用由乙方承担。

23. 乙方必须严格按安全标准进行劳务作业，并随时接受发包人安全检查人员的安全监督检查，对检查出的事故隐患，采取必要的安全措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

24. 必须按照本项目工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《中华人民共和国生产安全事故报告调查处理条例》的有关规定，及时上报上级部门，做好事故现场的保护和应急救援工作，按权限与做好事故的调查处理工作。

- 检查考核

集团安全生产领导小组办公室对集团各部门和下属企业组织落实本责任书的情况进行监督检查；次年初按照集团统一部署进行考核，考核结果与绩效考核挂钩。

- 责任时段

2020年4月23日至项目交付完成

- 其他事项

- 签订本责任书后，并不因此抵消或减轻根据国家安全生产相关法律、法规及合同有关规定所应承担的安全生产责任和义务。

- 本责任书一式两份，由集团与考核对象各执一份，双方签字后生效。

云南省设计院集团建设有限公司

现场代表签字：                     现场代表签字 ：

年   月   日                      年   月   日

# 第十一章 投标文件格式

投标人按以下要求编制提交投标文件贰套

1、竞争性谈判响应文件填报数据一览表

2、企业营业执照（复印件盖章）

3、企业资质证书（复印件盖章）

4、法定代表人身份证明（附：身份证复印件）

5、授权代理委托书

6、企业信誉承诺书

7、无投标不良行为记录

8、不拖欠、克扣农民工工资的承诺（格式自拟）

9、投标人一般情况及财务状况表

10、投标人认为应提交的其他投标资料

云南安宁化工厂生活区大门建设项目

建设工程勘察咨询服务

竞争性谈判响应文件

投 标 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

日    期：      年     月    日

- 一、竞争性谈判响应文件填报数据一览表

项目名称：云南安宁化工厂生活区大门建设项目

| 序 号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 竞争性谈判响应文件 填报数据 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标总价 |  |  |
| 二 | 工 期 | 总工期 个月，于 年 月 日开工，于 年 月 日开完工。 | 节点限制工期；于 年 月 日全部完工。 |
| 三 | 质量承诺 | 按国家现行施工验收规范，一次性验收合格 | 按国家现行施工验收规范，一次性验收合格 |
| 四 | 工程质量违约金 | 若因分包人不按规范要求施工，质量达不到相关质量验收标准要求，一次罚款 元，并承担全部返工费用。 | 若因分包人不按规范要求施工，质量达不到相关质量验收标准要求，一次罚款不低于5000元，并承担全部返工费用。 |
| 五 | 施工安全生产承诺 | 事故率0 | 事故率0 |

投标人：                  （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：        （签字）

日期：        年        月     日

- 二、企业营业执照

- 三、企业资质证书

- 四、法定代表人身份证明

- 竞选人名称：                        ；单位性质：                        ；注册地址：                   ；成立时间：      年     月     日；经营期限：	         ；法定代表人姓名：          ；性别：     ；年龄：     ；职务：	     ；系          （投标人名称）         的法定代表人。

- 特此证明！

- 附 身份证复印件

- 竞选人：             （盖单位章）

- 日  期：       年      月      日

- 五、授权代理委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）施工竞争性谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附 被授权投标代理人身份证复印件

投 标 人：                               （盖单位章）

法定代表人：                                （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                 （签字）

身份证号码：

年       月       日

- 六、企业信誉承诺书

（一）本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比赛资格。

本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。

我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法违规行为，本公司愿意接受云南省有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

（二）本企业在参加比选时，法定代表人或其授权委托人（若为授权委托人出席时将出示授权委托书原件），否则视为自动放弃比选资格。

特此承诺！

法定代表人：（签字或盖章）

年    月   日

- 无投标不良行为记录

- 不拖欠、克扣农民工工资的承诺（格式自拟）

- 九、投标人一般情况及财务状况表

投标人一般情况及财务状况表

投标人名称：

| 企业注册地： |  | 注册年份： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司资质： |  |  |  |
| 是否通过任何质量保证体系认证，如有请说明并附上相关证书复印件。 |  |  |  |
| 主营范围： 1. 2. 3. |  |  |  |
| 业绩等其他需要说明的情况： |  |  |  |
| 过去二年的年营业额（包含同类服务销售收入） |  |  |  |
| 财 年 | 营 业 额（万元） |  | 备 注 |

注：请将营业执照、相关认证证书和财务报表及相应的证明文件复印件附于本表后。

- 十、投标人认为应提交的其他投标资料

# 第十二章 比选办法

一、比选办法：综合评审法

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 竞争性谈判单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价：所有投标人中最低报价为基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价高于基准价的，每上升1000万元扣1分。 | 80 |  |  |  |
| 2 | 工期：满足招标文件要求得10分，不满足招标文件不得分，每提前5天2分，最多加10分 | 20 |  |  |  |
| 3 | 总 分 | 100 |  |  |  |
| 4 | 排 名 |  |  |  |  |

二、比选程序：

1.招标人代表宣布报名参加比选的参选单位名单。

2.招标人组织对竞选人勘察资质进行审查。

3.具备参选资格的比选单位现场提交密封完整的劳务费书面报价。

4.根据评选项目打分，得分最高者确定第一中选人。评审打分表格附后。

5.分包中选单位不接受委托的或不按照分包合同约定提供服务的，招标人将有权向有关行政主管部门报告，建议按有关规定予以处理。